Załącznik nr 3
Projekt umowy

UMOWA NR …..........

zawarta w dniu …........................................... 2018 roku

pomiędzy:
Powiatem Wrzesińskim – Domem Pomocy Społecznej we Wrześni
reprezentowanym przez Dyrektora - Olgę Krukowską działającą z upoważnienia Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2016r. Uchwała nr 433/2016
Nabywca: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10, 62-300 Września, NIP Powiatu 789-172-68-01
Odbiorca- adres o korespondencji: Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25, 62-300 Września
zwanym dalej Zamawiającym,

a
…..................................................................................
NIP …........................................................
zwanym dalej Wykonawcą
łącznie zwanych Stronami

Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.

§ 1
 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest remont łazienki oraz wymiana drzwi wewnętrznych na parterze budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje między innymi:
1) remont łazienki, między innymi:
a) rozebranie posadzek i ścian z płytek ceramicznych;
1. przygotowanie powierzchni i położenie płytek ceramicznych na podłogi i ściany;
2. rozebranie sufitu podwieszanego i obicia ścian z boazerii PCV,
3. wykonanie nowego sufitu podwieszonego,
4. wymiana grzejnika,
5. wymiana wentylacji,
6. wymiana oświetlenia
7. wymiana wyposażenia łazienkowego dostosowanego do osób niepełnosprawnych;
8. wymiana instalacji wodnej,
9. wymiana instalacji kanalizacyjnej;
10. wymiana okna ‘
2) wymiana drzwi na parterze - 6 sztuk.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają przedmiary robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania przedmiotu umowy, znany jest mu front robót, warunki lokalowe, w których wykonywane będą roboty, oraz że dokonał oceny technicznej budynku w zakresie robót do wykonania.
5. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować prace oraz dbać o stan techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac od chwili jego przejęcia.
§ 2
Termin realizacji
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: od 14.09.2018r. do 15.10.2018r.
§ 3
Wykonanie robót
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do budynku, na własny koszt, wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż w trakcie wykonywania robót.
Rodzaj towarów, mających wpływ na estetykę i wygląd zewnętrzny (w szczególności: glazury, armatury łazienkowej, dodatkowego wyposażenia łazienki, typ drzwi, itp.,) powinien być uzgodniony z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z:
a) obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, normami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami, mającymi bezpośrednie zastosowanie dyrektywami i normami Unii Europejskiej oraz sztuką budowlaną,
b) technologią i parametrami określonymi w dokumentacji,
c) najwyższą starannością, zapewniając najwyższą jakość wykonywanych robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót objętych niniejszą umową w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem budynku, w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i osób pracujących.
4. Po codziennym wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sprzątnięcia wszystkich pomieszczeń i korytarzy zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót.
5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pomieszczeń w budynku lub w otoczeniu i wyposażeniu Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. W przypadku niewykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i wywozu z budynku na własny koszt gruzu i odpadów budowlano – instalacyjnych.
§ 4
Odbiór robót
1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru przedmiotu umowy.
2. Odbiór dokonany zostanie w terminie 3 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru, na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron. Warunkiem skutecznego zgłoszenia gotowości odbioru końcowego jest faktyczne zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy oraz usunięcie wszelkich wad stwierdzonych w toku realizacji robót z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, gdy w trakcie odbioru zostaną stwierdzone nieistotne wady lub usterki, Zamawiający dokona odbioru wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin ich usunięcia. Za wady i usterki nieistotne uważa się wady i usterki, które nie powodują, że przedmiot umowy jest niezdatny do określonego w umowie użytku.
§ 5
Nadzór
1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić będą:
- Janusz Maćkowski – inspektor nadzoru
2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy pełnić będą:
-..............................-.....................................................................
3. Zamawiający ma prawo zmiany osób wymienionych w ust.1 bez zgody Wykonawcy, powiadamiając go o tym pisemnie, co nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4. Wykonawca ma prawo zmiany osób wymienionych w ust. 2 bez zgody Zamawiającego, powiadamiając go o tym na piśmie, co nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 6
Wynagrodzenie
1. Z tytułu wykonanych i odebranych robót będących przedmiotem umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …................. zł brutto (słownie: ….................../100), w tym podatek VAT w kwocie ….................. zł (słownie: …................../100).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje zapłatę za wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3.Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony bezusterkowy „Protokół odbioru robót” wraz z protokołem przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w §7 ust. 4 i ust. 5.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wypełnionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.
6. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 7
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały na okres 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru robót.
W przypadku uzyskania przez Wykonawcę od producentów dłuższych okresów obowiązywania gwarancji niż okres, o którym mowa wyżej, zastosowanie będą miały okresy dłuższe.
2. Wykonawca od zgłoszenia wady przez Zamawiającego zobowiązany jest do realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji w terminie 14 dni. W przypadku stwierdzenia wad zagrażających bezpieczeństwu lub uniemożliwiających, lub w znacznym stopniu utrudniających użytkowanie pomieszczeń, w których wykonywane były prace objęte umową, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 2 dni od zgłoszenia. Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunięcia wad, zaś Wykonawca zobowiązany jest wady usunąć niezależnie od wysokości kosztów z tym związanych.
3. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując jednocześnie uprawnienia z udzielonej gwarancji.
4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać kserokopie wszystkich dokumentów dotyczących gwarancji, uzyskanych od poszczególnych producentów, Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia ich uzyskania, nie później jednak niż do dnia odbioru końcowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i dostarczyć Zamawiającemu atesty jakościowe, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. wszystkich materiałów.
6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostaje przedłużona do 36 miesięcy.
§ 8
Kary umowne
1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w następujących przypadkach:
a) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w §2 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie objętym gwarancją i rękojmią w wysokości 400,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1,
2. Naliczoną przez Zamawiającego karę umowną Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od otrzymania stosownego pisemnego wezwania.
3. Należność z tytułu kar umownych może zostać potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania zobowiązań zgodnie z postanowieniami umowy.
§ 9
Odstąpienie od umowy
1. W razie niewykonania umowy w terminie określonym w § 2 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego do jej wykonania. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający złoży w terminie 7 dni od daty określonej w § 2.
2. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w innych przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
§ 10
 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne właściwe przepisy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowa obowiązuje od dnia podpisania.

Załączniki do umowy:
1. Przedmiar robót
2. Oferta

Wykonawca Zamawiający